| **Relatório de Desempenho – Fase 1** |
| --- |
| Projeto: Entenda e Proteja  Responsável pelo preenchimento: nome do aluno Data: 26/03/2022 |

1. **Itens da entrega**

| Entrega | Responsável | Comentários (preenchido pelo professor) |
| --- | --- | --- |
| Itens pré-textuais | Victor |  |
| 1 Introdução | Victor |  |
| 2.1 Fundamentação | Victor |  |
| 2.2 Trabalhos relacionados | Victor |  |
| 3.1 Formulação do problema | Alysson |  |
| 3.2 Objetivos | Alysson |  |
| 3.3 Justificativa | Alysson |  |
| 3.4 Público alvo | Alysson |  |
| 3.5 Níveis de decisão e grupos funcionais atendidos | Lucas Lima |  |
| 4.1 Plano de elaboração e gerenciamento do projeto | Lucas Lima |  |
| 4.2 Modelo de ciclo de vida | Lucas Lima |  |
| 4.3 Recursos necessários | Lucas Lima |  |
| 4.4 Relatório de desempenho | Willian |  |
| 5.1.1 Requisitos funcionais | Willian |  |
| 5.1.2 Requisitos não funcionais | Willian |  |
| 5.1.3 Regras de negócio | Willian |  |
| 5.2.1 Visão funcional | Victor |  |
| 5.2.2 Modelo conceitual dos dados | Willian |  |
| 5.2.3 Modelo inicial da interface de usuário | Alysson |  |
| Referências | Lucas Lima |  |

1. **Situação do projeto (preenchido pela equipe)**

| Fase 1 | | Situação | |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentação | | Bom andamento | |
| Software | | Ruim | |
| Escopo | | Regular | |
| Tempo | | Regular | |
| Desempenho na fase | | Bom andamento | |
| | Legenda: | Bom andamento | | --- | --- | |  | Regular | |  | Ruim | | |  | |
| Comentários da equipe:  Documentação:   * Pontos Positivos: A equipe conseguiu dividir bem as funções para que nenhuma pessoa ficasse sobrecarregada e todos se ajudaram * Pontos Negativos: Alguns tópicos toda a equipe ficou um pouco perdida de como fazer, exemplo: Referência Bibliográfica   Software:   * Pontos Negativos: a equipe ainda não começou a codificar o projeto   Escopo:   * Pontos Positivos: o escopo do projeto ficou definido de forma rápida e clara   Tempo:   * Pontos Negativos: a falta de tempo foi um grande ponto negativo encontrado pelo grupo, como em grande maioria estão trabalhando ou passando por procedimentos de saúde conciliar o tempo fazer o trabalho, estudar para as provas e fazer o relatório ficou muito corrido | | | |